**KẾ HOẠCH THỰC HIỆN BÀI TẬP LỚN**

Tên lớp : **20213IT6019001.**  Khóa :14

Tên nhóm: **Nhóm 04**

Họ và tên thành viên trong nhóm **:** Trần Nhật Hoàng, Vũ Bình Minh, Trần Văn Thái, Lê Văn Trung.

Tên chủ đề: **XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tuần** | **Người thực hiện** | **Nội dung công việc** | **Phương pháp thực hiện** |
| 01 | Trần Nhật Hoàng Vũ Bình Minh Trần Văn Thái Lê Văn Trung | Lựa chọn đề tài.  Khảo sát và phân tích đề tài. | Nghiên cứu tài liệu, thảo luận nhóm |
| 02 | Trần Nhật Hoàng Vũ Bình Minh Trần Văn Thái Lê Văn Trung | Xây dựng lớp, sơ đồ theo hướng đối tượng Xác định nội dung cần có  Minh: chia nhiệm vụ cho các thành viên | Thảo luận trực tuyến,thu thập ý kiến đóng góp của các thành viên |
| 03 | Trần Nhật Hoàng Vũ Bình Minh Trần Văn Thái Lê Văn Trung | Minh: Giao diện, xử lý đăng nhập,trang chủ. Thái, Hoàng: Giao diện quản lý tuyển dụng. Minh: Giao diện quản lý nhân sự. Trung: Giao diện quản lý lương. | Nghiên cứu tài liệu, internet, xây dựng chương trình trên IDE NetBeans |
| Vũ Bình Minh  Trần Văn Thái Trần Nhật Hoàng  Lê Văn Trung | Minh: Xây dựng giao diện đăng nhập và quản lý nhân sự  Thái, Hoàng: Xây dựng giao diện quản lý tuyển dụng.  Trung: Xây dựng giao diện quản lý lương. | Nghiên cứu tài liệu, internet, xây dựng chương trình trên IDE NetBeans |
| 04 | Trần Nhật Hoàng Vũ Bình Minh Trần Văn Thái Lê Văn Trung | Nghiệm thu kết quả báo cáo thí nghiệm và hoàn thành sản phẩm. | Nghiệm thu kết quả |

*Ngày 22 tháng 01 năm 2022*

**XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

*Vũ Thị Dương*